项目章程

* **项目名称**

发现

* **项目经理**

吕锋

* **项目背景**

每年有大量的毕业生、职场新人和待业人员出现，这一群体的人可能对自己要从事的行业有不同的选择，但是面对复杂的资源，不能一时间找到合适自己的职业。于是，将每个行业的知识和资源总结在一起，这以群体的人就可以通过电子书资料、音视频等进行自主学习和选择。

* **项目目标**

开发一款App，提供各个行业的资料，通过电子书、音视频、精品课程等多种方式，让广大的消费群体发现自己感兴趣的领域和想要从事的行业。

* **项目范围**
  + 商家支持：提供课程、音视频、名人讲座等资料、查看用户数据；
  + 用户运用：专业选择、资料选择、社区交流、指定每日计划、个人中心；
  + 公共功能：资料推荐、优惠券推荐、知识社区学习；
  + 管理员功能：用户信息审核、上线资料的管理、推荐课程的管理、分析数据；
* **进度**
  + 2020．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．5月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．6—7月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．9-11月：产品进入贝塔测试阶段；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**